高新区管委会

关于勤业路855号清溪华庭项目

不动产登记问题处理方案

一 、基本情况

(一)项目建设情况

1.项目建设位置

该项目位于普济路与勤业路交叉口东北角。

2.项目建设单位

焦作市建业房地产开发有限公司。

3.项目开工、竣工时间

该项目于2016年3月30日正式开工，2018年停工，2021年列入省问题楼盘台账，2022年6月复工，2023年4月交付。

4.项目的建筑物分布及现状

该项目共有2栋商品住宅楼，均为28层，建筑面积为43577.95 m²(其中：商品住宅楼340套，面积39186.59m²,公租房78套，面积4371.36 m²)。项目已建成，燃气、供电、供水、道路已通,暖气管网已敷设。

（二）项目建设手续取得情况

1.项目立项手续取得情况

示范区经济发展改革规划局于2015年6月出具了关于焦作市建业房地产开发有限公司清溪华庭项目的《河南省企业投资项目备案确认书》（项目编号：豫焦示范房地【2015】11672）。

2.项目国有建设用地手续取得及使用情况

2015年10月已办理焦国用（2015）第13712号国用土地使用证，批准用途为住宅用地，实际使用面积10163平方米，已建成。

3.项目建设工程规划手续取得及实施情况

2016年2月经《建设工程规划许可证》（焦规示建字第（2016）第14号）批准清溪华庭项目1#住宅楼取得建设工程规划手续，批准建筑面积22772.63平方米，实际建成22772.63平方米，规划已核实。

2016年2月经《建设工程规划许可证》（焦规示建字第（2016）第15号）批准清溪华庭项目2#住宅楼取得建设工程规划手续，批准建筑面积20785.32平方米，实际建成20785.32平方米，规划已核实。

4.项目建设施工许可及工程竣工验收情况

2016年5月已办理清溪华庭项目1#住宅楼的《建筑工程施工许可证》编号焦建高施[2016（020）]；

2016年5月已办理清溪华庭项目2#住宅楼的《建筑工程施工许可证》，编号焦建高施[2016（021）]。

未办理工程竣工验收手续。

（三）项目预售许可、销售（入住）及税费缴纳等情况

1.预售许可的取得情况

2016年12月已办理清溪华庭项目1#住宅楼、2#住宅楼的《商品房预售许可证》，证号：（焦）房预售证第201633号。

2.房屋销售（入住）情况

商品房已全部销售，约有30户业主入住。

3.房屋销售发票的开具情况

部分业主因落户等因素发票已开具。

（四）涉及的其他情况

该项目不存在涉法涉诉、抵押等限制性问题。建筑物不适宜拆除或没收，不存在权属争议。

- 二、存在的问题

（一）是否完成或具备竣工验收条件

该项目已建成，因项目工程建设资料不完善，无法办理竣工备案手续。

（二）其他情况

该项目人防工程未验收。

三、处理意见

- （一）竣工验收备案及消防验收问题，根据豫楼盘处置〔2021〕3号“项目工程建设资料不完善的，由市、县级政府或其指定的工作部门按楼栋委托第三方机构、有权机关对项目质量、消防进行鉴定。住房城乡建设部门不再组织竣工验收和备案。鉴定合格报告作为验收和竣工备案手续。”

- （二）由高新区配合人防部门完成清溪华庭1号楼、2号楼人防工程验收。

（三）项目建设单位焦作市建业房地产开发有限公司正常存续状态，业主凭购房合同和发票缴纳契税。

2023年12月8日

焦作市问题楼盘处置化解工作领导小组办公室项目处理方案征求意见反馈表

| 方案名称 | 高新区关于勤业路855号清溪华庭项目不动产登记问题处理方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草部门 | 高新区问题楼盘处置化解专班办公室 |  |  |  |
| 要求反馈时间 | 2023年12月15日12：00 |  |  |  |
| 反馈意见部门 |  | 部门专班负责人 | 反馈意见 | 备注 |
| 市自然资源和规划局 |  |  |  | 截止12月15日12:00未收到反馈意见 |
| 市住房城乡建设局 |  |  |  | 截止12月15日12:00未收到反馈意见 |
| 市税务局 |  |  | 无意见 |  |
| 市住房保障中心 |  |  | 无意见 |  |
| 市财政局 |  |  |  | 截止12月15日12:00未收到反馈意见 |
| 市人防办 |  |  | 无意见 |  |
| 市不动产登记中心 |  |  | 无意见 |  |